沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社“工改工”政府整备项目（水溪工业园改造升级一期）“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和在编控制性详细规划，沙溪镇人民政府拟对位于沙溪镇康乐村的中山市沙溪镇康乐村水溪股份合作经济社（下称“水溪经济社”）的旧厂房用地进行改造，由政府整备改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造项目基本情况

（一）总体情况。改造地块位于沙溪镇康乐村，北至山林地，南至鸿运专业大床厂房用地，东至康乐南路，西至白鹤咀农业标准化示范项目，用地面积2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩）。

（二）标图入库情况。改造地块尚未纳入“三旧”标图入库，计划于2023年3月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200071538，经初核，纳入图斑面积2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩），改造地块均纳入本次改造范围。

（三）权属情况。改造地块属集体建设用地，土地用途为工业，无合法土地使用权证，有合法土地所有权证，所有权证号为中府集有(2013)2400176，为水溪经济社于2003年6月开始使用，改造地块于2023年2月14日已出具行政处罚决定书（中山自然资罚字〔2023〕7号）。

（四）土地现状情况。改造地块现状为建设用地2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩）。不涉及纳入改造范围整体利用的边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地。按权属划分，涉及水溪经济社名下的集体建设土地2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩）。

改造范围内现有建筑物58栋，为水溪经济社自2003年6月开始使用，无合法规划报建等手续，现有建筑面积23657平方米，现状容积率约为0.85。该地块目前暂未拆除建筑，改造前年产值约为300万元，年税收约为25万元。

改造地块不涉及闲置、抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况。改造地块符合土地利用总体规划、在编控制性详细规划，已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在现行土地利用总体规划中，属城镇建设用地2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩）。在编《中山市沙溪镇康乐片区控制性详细规划C-9-1地块公益性用地调整》（待规委会审议），其中一类工业用地2.501公顷（25010.4平方米，折合约37.52亩），规划容积率为1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，生产性建筑高度≤50米（特殊工艺除外），配套设施建筑高度≤100米；道路用地0.2695公顷（2694.8平方米，折合约4.04亩）。

改造地块位于城镇开发边界内，不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

（一）改造意愿情况。改造地块涉及水溪经济社1个权利主体，沙溪镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项征询涉及所有权利人改造意愿，拟近期组织表决同意自愿申请集体建设用地转为国有建设用地，并将涉及土地、房屋纳入改造范围。

（二）补偿安置情况。改造地块自愿申请集体建设用地转为国有建设用地后交由政府改造。其中自愿申请集体建设用地转为国有建设用地不涉及征地补偿、安置补助、青苗及地上附着物补偿、留用地安置、社会保障安置等补偿费用；交由政府接管改造拟采取现金补偿方式，沙溪镇政府已和水溪经济社签订土地相关接管协议，明确接管改造的相关补偿标准。

（三）开展社会稳定风险评估情况。改造地块已按规定开展社会稳定风险评估，根据评估结果，改造项目风险等级为低风险，主要存在合法性、合理性遭质疑的风险、报批办理时间过长的风险、搬迁补偿方案不合理的风险、搬迁补偿款的落实工作风险、企业抵制搬迁的风险、媒体舆论导向及其影响风险，并明确了风险的具体化解措施。以上风险化解及预防的责任主体为中山市沙溪镇人民政府。

三、改造主体、需办理用地手续及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照土地利用总体规划、在编《中山市沙溪镇康乐片区控制性详细规划C-9-1地块公益性用地调整》管控要求实施建设。

（一）改造主体

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采用政府整备改造方式，水溪经济社办理完善用地手续并自愿申请集体建设用地转为国有建设用地后，由沙溪镇人民政府通过公开方式确定改造主体实施全面改造。

（二）需办理的用地手续

改造范围内2.7705公顷（27705.3平方米，折合41.56亩）用地需办理集体土地完善转用手续，并由水溪经济社自愿申请将该集体建设用地转为国有建设用地。上述用地完善转用、集转国手续后，依据在编《中山市沙溪镇康乐片区控制性详细规划C-9-1地块公益性用地调整》，其中，2.501公顷（25010.4平方米，折合约37.52亩）的规划一类工业用地拟采用公开出让方式供地给改造主体；0.2695公顷（2694.8平方米，折合约4.04亩）的道路用地拟采用划拨方式供地给沙溪镇人民政府。

（三）拟改造情况

公开出让的2.501公顷（25010.4平方米，折合约37.52亩）规划一类工业用地，改造后将用于建设工业厂房。在符合在编控制性详细规划的基础上，容积率不小于2.5，拟建计容建筑面积不少于62518.48平方米。划拨给沙溪镇人民政府的0.2695公顷（2694.8平方米，折合约4.04亩）道路用地，由沙溪镇人民政府出资建设。

公开出让用地拟建设项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值预计达到45012万元（1200万元/亩），年税收预计达到2250.6万元（60万元/亩）。

- 资金筹措

公开出让的2.501公顷（25010.4平方米，折合约37.52亩）规划一类工业用地，由改造主体投入资金不少于22506万元（600万元/亩）进行改造，具体数据以最终实际发生为准。

- 开发时序

公开出让的2.501公顷（25010.4平方米，折合约37.52亩）规划一类工业用地，项目开发周期为自签订出让合同之日起3个月内动工，自动工之日起24个月竣工，主要实施工业厂房及相应配套设施建设。具体开发时间、建设内容以签订的土地使用权出让合同、合作协议及移交物业开发协议等相关约定为准。

六、实施监管

项目供应土地按《中山市国有建设用地供应管理办法》实施监管，项目拟改造情况（包含建设规模、投资强度、产值、税收等要求以及引入的产业、环保、能耗等准入要求）和开发时序须在土地公开出让时确定并作为公开出让的条件之一。上述内容纳入土地出让合同和项目履约监管合同，并明确违约责任。其中项目改造后引进产业须符合中山市产业导向，契合该片区服装智能化生产、可穿戴电子设备、精密制造的产业定位，“两高”企业不得引入。改造后至达产年当年，对应的产业地块建设投资强度不低于600万元/亩。达产年起五年内有三年所产生的年产值不低于1200万元/亩，所产生的年税收不低于60万元/亩。

“两高”企业：指高耗能和高污染的企业。

达产年：是指出让地块约定的全部工程竣工时限节点起算的第3年当年。