附件：

中山市打造“香山新街市”项目验收指南

为确保中山市打造“香山新街市”项目落地，根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市打造“香山新街市”工作方案的通知》（中府办〔2022〕75号）要求，制定本验收指南。

一、验收依据和范围

根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市打造“香山新街市”工作方案的通知》（中府办〔2022〕75号），对纳入中山市打造“香山新街市”项目的农贸市场进行验收。

二、申报验收需提供的材料

1、中山市打造“香山新街市”项目验收申请表（附件1）；

2、中山市打造“香山新街市”项目验收评分表（附件2）；

3、农贸市场打造“香山新街市”项目扶持资金申请报告（附件3）；

4、中山市打造“香山新街市”项目扶持资金申请表（附件4）；

5、打造“香山新街市”设计方案或施工方案；

6、农贸市场开办单位或“香山新街市”打造项目投资单位营业执照复印件；

7、投入资金证明（包括项目合同、项目清单、费用发票单据等支付凭证材料）；

8、工程预算等其他相关证明材料。

申报材料按A4纸标准装订一式8份，申报材料复印件加盖公章。

三、组织验收评审

（一）由各镇（街）组织对本辖区纳入打造任务的农贸市场进行初核，出具提请验收意见，将意见及申报材料一并报送至市工作领导小组办公室。市工作领导小组办公室委托专家组进行现场验收，专家组拟从中山市产业扶持资金管理信息系统专家库抽取，或通过对口省、市级主管部门组建的专家库中分类随机抽取不少于5名专家。经专家组现场评审后，评分在80分（含）以上的视为验收合格。

（二）如农贸市场经评审后分数未达到80分的，须按专家组提出的问题进行整改、并按规定时间完成，将整改结果情况报送市工作领导小组办公室复核。首次复核不通过视为验收不通过。

（三）市工作领导小组办公室审议后，对审议通过的申报单位在中山市市场监督管理局官方网站进行公示，公示期为7天，无异议后按有关规定将扶持资金拨付至各农贸市场开办单位或农贸市场升级改造项目投资单位。（备注：如农贸市场开办单位与打造建设项目投资单位不一致的，由打造建设项目投资单位申领扶持资金）

四、其他

（一）申报单位按申报通知要求提供申报材料，逾期未提交合规材料的，不予受理。

（二）申报单位有下列情形的，不予补贴：

1、在申报过程中提供虚假材料的。

2、违反《中山市“香山新街市”打造建设项目经费使用规定》规定的。

附件：1.中山市打造“香山新街市”项目验收申请表

2.中山市打造“香山新街市”项目验收评分表

3.农贸市场打造“香山新街市”项目扶持资金申请报告

4.中山市打造“香山新街市”项目扶持资金申请表

5.中山市打造“香山新街市”项目评审验收报告

6.中山市打造“香山新街市”项目验收问题整改情况表

附件1：

中山市打造“香山新街市”项目验收申请表

第一项：农贸市场基本信息
农贸市场名称
开业时间
申报单位
地 址
申报单位性质	公司类型：国有企业( 集体企业( 私营企业(

公司形式：有限责任公司( 股份有限公司(

公司属性：内资( 外资(

其他（请注明）
联 系 人
联系电话
管理人员数量（名）
建筑面积（平方米）
改造完成时间
摊 位 数 （个）
第二项：农贸市场打造“香山新街市”项目投资情况
投资总额	（万元）
第三项：农贸市场打造“香山新街市”项目效果
新增主要服务功能
申报单位意见

申报单位负责人签字： （盖章）

年 月 日
属地镇街

政府意见

（盖章） 年 月 日
市打造“香山新街市”工作领导

小组意见

（盖章） 年 月 日

附件2

中山市打造“香山新街市”项目验收评分表

评审项目	评定标准	分值	实际得分
“五个一“建设任务落实	1	按照“香山新街市”统一标识设计，结合市场实际进行美化装饰装潢。统一制作、安装“香山新街市”标牌标识，悬挂招牌。	5
2	因地制宜，提供惠商便民“易+N”服务。	5
3	上线“香山新街市”智慧农贸平台。	5
4	推动“香山之品”食品团体标准应用。	5
5	按要求配备智慧秤具，对场内称重交易的商户实行统一配秤、统一管理。	5
场地环境及设施设备	6	场内经营布局按商品种类划行归市，合理划分鲜、活、生、熟、干、湿等功能交易区；食品与非食品经营区分开设置，分区要标志清晰。	3
7	经营户门面、字号、招牌、排架统一、规范、美观，与农贸市场装饰格调相一致。	3
8	应设立市场服务管理办公室，并在农贸市场显著位置设置投诉箱，公布投诉电话。	3
9	市场内上下水道应保持通畅，通道地面无积水。	3
10	水产档位地面应有一定的排水坡度，设置初级隔渣过滤井。	3
11	熟食销售应专间经营，专间分为预进间和售卖间，预进间和售卖间之间应物理隔离，预进间应配置洗手、消毒等设施。	3
12	设置数量充足、标志规范、密闭整洁分类收集容器作为投放点。	3
智慧应用	13	配备行业数据统计分析及展示屏.通过大屏等电子产品展示播放通知公告、经营户证照、食品安全检测数据、价格信息等。	4
14	安装视频监控设备实施“互联网+监管”，实现线上对进出市场无佩戴或不规范佩戴口罩、不测温、活禽经营市场不落实休市等行为进行监管。	4
15	使用信息化系统对市场日常经营活动进行管理，对场内经营户进行备案管理。	4
卫生管理	16	场内应保持地面干燥、清洁，场内无异味，无垃圾堆积现象。	3
17	场内卫生实行区域包干，明确包干责任人，场外卫生应实行市容环境卫生责任区制度；应设有专职卫生监督人员和日常保洁人员。	3
18	经营禽类的摊点，必须配置有盖垃圾容器，并配备冲洗设施。	2
19	活禽市场应建立消毒、无害化处理等制度，落实“一日一清洁消毒、一周一大扫除、一月一休市、当日活禽零存栏”制度。	3
20	活水鱼蓄养池应用消毒水定期进行清洗、消毒，其他蓄养用具应定期清洗。	2
制度规范	21	市场应设有专职食品卫生管理监督人员，并指定一名负责人为食品卫生责任人。	2
22	从事接触直接入口食品工作的从业人员应持有有效的健康证明。	3
23	食品经营人员应保持个人卫生和衣帽整洁，接触直接入口或不需清洗即可加工的散装食品时应戴口罩、手套、帽子。	2
24	农贸市场应当建立健全相关管理制度，包括但不限于：农贸市场管理人员工作制度、农贸市场管理人员岗位目标责任制度、进货查验和索证索票制度、进销货台账制度、不合格商品退市制度、食品和产品质量安全管理制度、消费维权制度、环境卫生制度等管理制度，管理制度应以张贴上墙、录入信息化系统等方式公示。	3
25	农贸市场应建立管理台账，包括但不限于服务台账、顾客投诉处理台账、食品从业人员健康检查登记台账、计量器具台账、校秤记录台账、不可食用肉回收台账等。	3
经营规范	26	鲜肉类必须附有与货物相符的检疫检验合格证明。	2
27	农贸市场应向消费者公布每天入市检测情况，在公共显示屏或公示栏上公示当天检测数据。	2
28	不得销售掺杂掺假、以次充好、假冒伪劣、过期失效、变质等不合格商品。	2
29	对场内发生畜禽病死或疑似病死事件的，农贸市场应按照卫生防疫的有关要求处置。	2
30	亮照经营。除自产自销农产品的农名外，入场经营者依法办理证照并在经营场所显著位置悬挂营业执照、经营许可证、从业人员健康证明的相关合法证照。	2
31	销售各类商品应当按国家有关规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目。	2
32	禁止价格欺诈、哄抬价格和低价倾销等不正当价格行为。	2
33	提倡使用无毒、可降解的环保型包装材料。	2

评审代表： 日期：

附件3

╳××市场打造“香山新街市”项目扶持资金

申请报告

（参考模板）

申报单位基本信息

……

市场打造“香山新街市”项目介绍

……

“香山新街市”建设前后对比图片

改造前	改造后
（插入图片，加注文字说明）

……	（插入图片，加注文字说明）

……

四、（相关承诺）本单位是否做到：诚信经营、依法纳税、有健全的财务核算和管理制度，承诺所提交全部材料完整、真实、有效，无重复申报和多头申报市级同类别资金的行为。对于收到的扶持资金，将严格按国家规定进行账务处理。如有违反上述承诺及国家法律、法规规定的行为，我单位将承担由此带来的一切法律责任。

申请单位：

申请企业法定代表人或授权人：（签名）

申请企业盖章：

日期： 年 月 日

附件4

中山市打造“香山新街市”项目扶持资金申请表

申报单位名称（盖章）：
项目名称
项目投资额	（万元）	项目完工日期
申报资金金额
开户银行
账 号
经办人
联系电话
联系人
联系电话
申报单位法定代表人签字
联系电话
项目基本情况
属地镇街政府意见

（盖章）
市打造“香山新街市”工作领导小组意见

（盖章）
附件5

中山市打造“香山新街市”项目评审验收报告

农贸市场名称
现场验收日期	年 月 日
评审小组成员
现场验收得分情况：
项目	项目分值	实际得分
“五个一“建设任务落实	25
场地环境及设施设备	21
智慧应用	12
卫生管理	13
制度规范	13
经营规范	16
总计	100

评审验收报告

材料审核情况：

现场评审情况：

3、主要存在问题：

评审验收结果:

评审代表签名：

年 月 日
申报单位负责人签名：（盖章）

年 月 日
注：本表一式三份，申报单位、属地镇街政府、市打造“香山新街市”工作领导小组各存留一份

附件6

中山市打造“香山新街市”项目验收问题整改情况表

农贸市场名称
开办单位/投资单位
地址
验收日期
验收问题整改情况综述：

属地镇街政府意见

年 月 日