中山市东凤镇东和平村股份合作经济联合社“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，东凤镇人民政府拟对位于中山市东凤镇东和平村的东和平村股份合作经济联合社（下称“东和平股联社”）旧厂房用地进行改造，由东和平股联社自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于东凤镇东和平村，北至鱼塘，南至现状厂房，西至河涌，东至和平大道，地块总面积0.7516公顷（7515.8平方米，折合约11.27亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已标图入库，图斑编号44200064602，0.7495公顷（7495.4平方米，折合约11.24亩），纳入标图入库范围，为改造主体地块；另有0.002公顷（20.4平方米，折合约0.03亩）未纳入标图入库范围，纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造范围内涉及1宗集体土地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，自2007年开始使用，已办理集体建设用地使用权证，不动产权证号为粤（2025）中山市不动产权第0394518号，土地权利人为中山市东凤镇东和平村股份合作经济联合社。

（四）土地现状情况

改造地块2009年地类图斑为村庄0.7496公顷（7495.97平方米，折合11.24亩）、坑塘水面0.0019公顷（18.71平方米，折合0.03亩）、建制镇1.12平方米；2023年地类图斑为建制镇0.7009公顷（7008.83平方米，折合10.51亩）、村庄0.0506公顷（506.1平方米，折合0.76亩）、河流水面0.29平方米、其他草地0.57平方米。改造地块不涉及边角地、夹心地、插花地（下称“三地”）、其他用地、征地留用地、与原“三旧”用地置换的“三旧”用地或其他存量建设用地、使用原“三旧”用地复垦产生的规模或指标的非建设用地等。

改造范围内现有1栋建筑物，未办理规划报建等手续，现有建筑面积6372.89平方米，现状容积率0.85，作工业厂房使用。该地块目前已拆除建筑面积0平方米，改造前年产值为800万元（折合约70.98万元/亩），年税收为50万元（折合约4.44万元/亩）。

改造地块未被认定为闲置，不涉及抵押、历史文化资源要素等情况，不属于我市土壤环境潜在监管地块范围。

（五）规划情况

改造地块符合国土空间总体规划（2021-2035）、经批复规划条件论证，纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035年）》中，属城乡建设用地0.7516公顷（7515.8平方米，折合约11.27亩）；在《中山市东凤镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕290号）中，一类工业用地0.7238公顷（7236.76平方米，折合约10.86亩），规划容积率2.5-4.0，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑限高≤60米，配套设施建筑高度≤100米。在《中山市东凤镇和穗片区控制性详细规划调整》（中府函〔2019〕92号）中，水域0.0009公顷（8.98平方米，折合约0.01亩），公园绿地0.027公顷（270.06平方米，折合约0.4亩），以实际审批为准。

改造项目地块全部位于“三区三线”城镇开发边界内，符合在编的工业用地保护线管控要求，且不涉及到永久基本农田、生态保护红线、森林资源等管控要求。

二、改造意愿及安置补偿情况

（一）改造意愿情况

改造范围涉及中山市东凤镇东和平村股份合作经济联合社1个权利主体，东凤镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询涉及所有权利人改造意愿，经中山市东凤镇东和平村股份合作经济联合社股东代表大会三分之二以上股东代表同意，将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照我市国土空间总体规划、经批复规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属绿地等公益性用地部分，日后属地政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给属地政府使用。

该改造项目属“工改工”宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由中山市东凤镇东和平村股份合作经济联合社作为改造主体，实施全面改造。改造后主要用于生产家用电器，在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于2.0，新建建筑面积不小于15536.02平方米（含不计容建筑面积504.42平方米），不保留原有建筑。项目不申请分割销售。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》和《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到4508万元（折合400万/亩），年税收将达到169.05万元（折合15万/亩）。

- 资金筹措

改造主体拟投入资金3200万元，其中自有资金3200万元。

- 开发时序

自方案批复之日起365天内动工，自动工之日起730天内竣工。拟投入资金3000万元，拟建建筑面积15536.02平方米（含不计容建筑面积504.42平方米），主要实施工业厂房建设。

七、实施监管

详见项目实施监管协议。